PAGE  

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТОВ, ОБЪЁМ РАБОТ, ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА
	                                                                        № лота
	Наименование  объекта
	Количество
участков
	Ориентировочный  объем         

 (га)
	Ориентировочный срок

выполнения работ
	Ориентировочная цена,  тыс. рублей  

(с НДС)

	1
	Реконструкция местных линий связи по технологии GPON Осиповичского района р.п.Елизово
	2
	54,3
	14.04.2025-12.06.2025
	42,5052

	2
	Реконструкция местных линий связи по технологии GPON Бобруйского района д.Слободка
	1
	24,0
	14.04.2025-14.05.2025
	18,7868

	3
	Реконструкция местных линий связи по технологии GPON Осиповичского района аг.Лапичи
	6
	36,8
	14.04.2025-28.05.2025
	28,8064

	4
	Реконструкция местных линий связи по технологии GPON Бобруйского района п.Глуша
	10
	40,0
	14.04.2025-28.05.2025
	31,3112

	5
	Реконструкция местных линий связи по технологии GPON Могилевского района д. Лежневка
	1
	24,0
	14.04.2025-14.05.2025
	18,7868


21

